# 【OpenAI Ads X股聲】

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 驗證 ChatGPT 對話情境廣告能不能為股聲帶人：① 哪些情境、哪種標題用戶會點 ② 點進來的人能不能留下 |
| 進度 | 10/13 20:49 上線至 10/15，約 2.6 天；6 組意圖 × A/B 兩種標題；目前只能投台灣 |
| 成效 | 曝光 13,490、點擊 176、點擊率 1.30%（Mike 0.98%）；CPC NT$48.3；花費 NT$5,025 |
| 站內 | 直接流量日均 8 → 約 60；互動率約 30%（原有流量 69%）；新訪客 145 人只有 1 人追蹤股票 |
| 發現 | 用戶口吻的問句標題比品牌型好點（1.71% 對 1.16%）；手上有決定要做時最會點：財報前後 2.06%、被套 1.87% |
| 問題 | 點進來留不住：落地頁是首頁，還先跳兩個彈窗；台灣用戶多聊台股，可能配到美股廣告；追蹤問題讓互動率被低估 |
| Next step | context hint 聚焦會聊美股的用戶，並加入更多「正要做決定」的情境；落地頁依情境直達對應內容，不再導首頁 |

# Learnings

## 1、相較於直接打品牌廣告，用戶更傾向點擊出於他意圖的文案

| 標題寫法 | 例 | 曝光 | 點擊率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用戶口吻的問句 | 「賺了一倍，要不要先落袋？」 | 3,631 | 1.71% |
| 品牌型 | 「股聲：落袋前看多空有沒有變」 | 9,859 | 1.16% |

6 組中 4 組問句較高；落袋組差最多，1.73% 對 0.43%。系統目前把 73% 曝光給品牌型，問句樣本還少。

## 2、用戶手上有決定要做時最會點

| 意圖 | 用戶當下的情境 | 曝光 | 點擊率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 財報前後要不要進出 | 事件逼近、要決定 | 1,990 | 2.06% |
| 被套：撐、認賠或攤平 | 已持有、正在賠 | 534 | 1.87% |
| 賺很多要不要落袋 | 已持有、正在賺 | 870 | 1.38% |
| 大漲後還能不能追 | 還沒買 | 3,861 | 1.17% |
| 身邊都在聊、怕錯過 | 還沒買 | 5,263 | 1.10% |
| 大盤崩或過熱要不要先走 | 大盤情緒 | 972 | 1.03% |

整體 1.30%。只有財報組高於「身邊都在聊」達統計顯著，其他組曝光還不到 1,000 次。

## 3、點擊有帶人進站，但多數人沒留下

| GA4 直接流量 | 上線前（9/29–10/12） | 上線後（10/13 21 時起） |
| --- | --- | --- |
| 互動率 | 69% | 30%（10/13–14） |
| 重要活動／百次工作階段 | 11.6 | 1.3（10/13 起） |

新訪客轉化漏斗（全站，10/13 起，以人數計）

| 步驟 | 人數 | 流失在哪 |
| --- | --- | --- |
| 新訪客 | 145 | — |
| 看到新手引導彈窗 | 75 | 跳過 54（72%），完成 13 |
| 看到下載 App 彈窗 | 64 | 關掉 53，點去商店 3 |
| 首頁文章卡片 | 曝光 566 次 | 點擊 14 次（2.5%） |
| 點登入 | 8 | 登入成功 3 |
| 成功追蹤股票（重要事件） | 1 | — |

用戶在 ChatGPT 問的是一個具體決定，點進來先被兩個彈窗擋住，關掉後看到的是一般動態。75% 流量是手機 Safari，可能是 ChatGPT App 內開的瀏覽器，登入 8 → 成功 3 可能也卡在這裡（未驗證）。

## 4、追蹤問題讓互動率和轉化都被低估

上線後多出約 110 個 Unassigned 工作階段（上線前兩週只有 21 個），幾乎都記成「沒有互動」，但其實有約 2,500 秒停留、平均每次 7.5 個事件（看圖表、搜尋、追蹤股票）。直接流量加 Unassigned 約 270 個工作階段，比廣告點擊 176 還多，等於一次造訪被拆成約 1.5 段，分母被灌大。另外，GA4 的重要事件只有 first_open（App）和 stock_follow_success，網頁版的轉化其實還沒定義。

# 為什麼會這樣

| 推測 | 依據 |
| --- | --- |
| 問句和用戶在對話裡的問題接得上 | A 版直接復述用戶處境（「賺了一倍，要不要先落袋？」）；品牌型要用戶先認識股聲 |
| 有決定要做、有時間壓力時，最想看別人怎麼說 | 點擊率最高的三組都是財報日、已經賠錢、已經賺錢這類需要馬上決定的時刻 |
| 落地頁沒接住問題 | 用戶在 ChatGPT 問的是一個具體決定，點進來卻是首頁，還先跳新手引導和下載 App 兩個彈窗；互動率約 30%，145 位新訪客只有 1 人追蹤股票 |
| 只能投台灣可能互動率低的主因 | 台灣用戶在 ChatGPT 裡大多在聊台股。 像「身邊都在聊」「大漲能不能追」這類意圖，很可能配到台積電、0050 之類的台股對話。用戶點進來發現是美股網站，自然不會留下 |

以上從廣告與 GA4 數據推出，還沒有用 utm 資料或用戶路徑驗證。

# Next steps

- context hint：增加更多「用戶正要做決定」的情境，讓更多用戶觸到。候選：FOMC、CPI 前要不要先減碼；公司 RSU 太集中要不要賣；想追蹤持股又不想一直盯盤。每組看哪些情境曝光多、哪些標題點擊高。修正context hint把意圖聚焦在會聊美股的用戶上，避免再次觸到聊台股的用戶。

- 落地頁：依情境直達對應內容（例：財報廣告 → /stocks/{代號} 或該檔財報前後各方觀點；被套廣告 → 該檔多空討論），不再導首頁；用 utm 新資料確認點進來的人有沒有留下。